📗 DOCUMENTO DE TRABAJO – ASIER

Rol: HR Copilot Agent (MCP) · IA de llamada · Extractor de motivaciones, valores y soft skills
Proyecto: MatchKey – AI Mavericks
Responsabilidad: Crear el sistema que simula la llamada de RRHH, procesa respuestas de candidatos y transforma esas respuestas en datos estructurados.

1️⃣ Objetivo general del rol

Asier es responsable de diseñar y construir el agente de IA que sustituye a una entrevista inicial de RRHH:

- Recibe texto de respuestas del candidato (de 3 a 5 preguntas).

- Lo analiza semánticamente.

- Extrae:

  - Motivaciones

  - Experiencia clave

  - Valores personales

  - Soft skills detectadas

  - Preferencias de equipo

  - Un resumen psicológico

- Devuelve un JSON estándar (estricto) que todos los demás módulos usarán.

Este agente se llamará hr_copilot y será implementado como un tool MCP.

Asier no necesita que Miguel tenga backend funcionando para empezar.
Puede trabajar con scripts locales y un archivo de pruebas.

2️⃣ Entregables principales

Asier deberá entregar:

✔️ 1. Módulo hr_copilot (tool MCP)

Debe contener:

- Una función run(answers: list[str])

- Lógica para:

  - analizar texto,

  - extraer valores,

  - deducir soft skills,

  - inferir preferencias,

  - generar resumen.

✔️ 2. Modelo de análisis semántico

Puede ser:

- LLM (GPT/OpenAI/otros)

- Reglas heurísticas si se quiere simplificar

- Mezcla de ambos

(El prototipo no exige llamada real a LLM, se puede simular si hace falta.)

✔️ 3. JSON de salida estandarizado

Este formato debe respetarse al 100%:

{

"motivaciones": "...",

"experiencia_clave": ["...", "..."],

"valores_detectados": ["innovación", "colaboración"],

"soft_skills": ["comunicación", "adaptabilidad"],

"preferencias_equipo": "prefiere equipos pequeños",

"resumen_psicologico": "perfil proactivo orientado al aprendizaje"

}

✔️ 4. Archivo de pruebas

Con varios ejemplos de respuestas para probar el modelo:

data/answers_example_1.json

data/answers_example_2.json

✔️ 5. Documentación

Explicando:

- Cómo funciona el agente

- Cómo testearlo

- Cómo integrarlo en FastAPI y en Streamlit

- Cómo expandirlo en el futuro (voz, emociones, etc.)

3️⃣ Workflow detallado para Asier (trabajo independiente)

Este workflow asegura que Asier puede trabajar solo sin esperar a que Miguel ni nadie implemente backend, frontend o base de datos.

FASE 1 — Preparar el entorno local (día 1)

✔️ Crear rama GitHub

feature/asier-hrcopilot

✔️ Crear carpetas:

backend/app/services/hr_copilot/

data/

✔️ Crear archivos:

- hr_copilot_tool.py ← herramienta MCP

- prompt_templates.py ← plantilla de prompts

- inference_examples.json ← casos de prueba

FASE 2 — Definir las PREGUNTAS de la llamada IA (día 1)

Asier define las siguientes preguntas (o las ajusta si quiere):

- ¿Qué te motiva de este puesto?

- Cuéntame un proyecto del que estés orgulloso.

- ¿Qué tipo de equipo te hace rendir mejor?

- ¿Qué valor personal te define más en el trabajo?

Las preguntas se mantendrán así, Miguel las pondrá en Streamlit más adelante.

FASE 3 — Crear el ANALIZADOR semántico (día 2–4)

El agente debe procesar las respuestas y extraer datos clave.

✔️ Lógica mínima (si no hay LLM real)

- Buscar palabras clave:

  - motivación: “aprender”, “impacto”, “equipo”

  - valores: “ética”, “innovación”, “colaboración”

  - soft skills: “comunicación”, “liderazgo”, “adaptabilidad”

- Crear reglas ficticias para demostrar funcionalidad

✔️ Lógica ideal (si hay LLM disponible)

Usar un prompt tipo:

Eres un analista de RRHH.

Dado este texto, identifica:

- Motivaciones del candidato

- Experiencias clave

- Valores personales

- Soft skills

- Preferencias de equipo

- Resumen psicológico

Devuelve SOLO el siguiente JSON:

{

"motivaciones": "",

"experiencia_clave": [],

"valores_detectados": [],

"soft_skills": [],

"preferencias_equipo": "",

"resumen_psicologico": ""

}

✔️ Implementar este análisis en:

hr_copilot_tool.py

FASE 4 — Definir la herramienta MCP (día 4–5)

La estructura del tool MCP será:

class HRCopilotTool:

def run(self, answers: list[str]) -> dict:

# 1. Concatenar respuestas

# 2. Pasar por analizador

# 3. Devolver JSON con formato estándar

Esta herramienta NO depende de Miguel.
Cuando esté lista, Miguel simplemente hará:

response = hr_copilot.run(answers)

FASE 5 — Crear casos de prueba (día 5–6)

Asier creará varios conjuntos de respuestas (reales o inventadas):

Ejemplo:

data/answers_example_1.json

{

"answers": [

"Me motiva aprender y trabajar en equipo.",

"Estoy orgulloso de un proyecto de IA que hice en la universidad.",

"Trabajo mejor en equipos pequeños.",

"Soy una persona muy colaborativa y organizada."

]

}

✔️ Luego probar:

python hr_copilot_tool.py

Para ver si genera:

- motivaciones correctas

- valores coherentes

- resumen bien formado

FASE 6 — Documentación (día 6–7)

Crear archivo:

backend/app/services/hr_copilot/README.md

Debe incluir:

- Qué es el HR Copilot

- Cómo se usa

- Cómo integrar en FastAPI

- Ejemplos JSON

- Cómo ampliar la lógica

4️⃣ Checklist independiente (Asier trabaja sin depender de nada)

Diseño de llamada IA

- Ajustar las 4–5 preguntas finales

- Documentarlas

Análisis semántico

- Implementar reglas dummy

- (Opcional) Integrar LLM

- Testear con ejemplos

Tool MCP

- Crear clase HRCopilotTool

- Crear método run()

- Asegurar que devuelve JSON estándar

Formatos

- Validar JSON final

- Añadir comentarios/documentación

Pruebas

- Probar con varios conjuntos de respuestas

- Ajustar valores y soft skills detectadas

Documentación

- README con guía completa

- Explicar casos de uso

- Incluir ejemplos reales

5️⃣ Guía GitHub para Asier

Ramas recomendadas:

- main

- dev-miguel

- feature/asier-hrcopilot ← TU RAMA

Flujo:

- Crear la rama

- Añadir la carpeta del tool

- Hacer commits separados:

  - Preguntas → commit

  - Analizador → commit

  - Tool → commit

  - Tests → commit

- PR a dev-miguel cuando esté listo

- Miguel integrará /copilot/process_call con tu herramienta

6️⃣ Cómo se integrará tu trabajo

Cuando termines, Miguel hará:

from services.hr_copilot.hrcopilot_tool import HRCopilotTool

hr = HRCopilotTool()

response = hr.run(answers)

Y eso se insertará automáticamente en:

- Vista candidata → Resumen entrevista

- Vista empresa → Analítica talento

- Matching engine → valores + team fit

Tu JSON alimenta 3 módulos distintos, así que es clave.

7️⃣ Resultado final esperado

Cuando Asier termine:

🔥 El sistema tendrá una “llamada IA” funcional

🔥 El backend podrá obtener datos humanos del candidato

🔥 El matching será más inteligente (gracias a valores & psicología)

🔥 La demo mostrará un proceso de selección mucho más humano

🔥 La arquitectura MCP tendrá un agente clave muy potente