📙 DOCUMENTO DE TRABAJO – JACK

Rol: Presentación · Defensa · Ética · Viabilidad · Documentación narrativa
Proyecto: MatchKey – AI Mavericks
Responsabilidad: Preparar la defensa del proyecto, narrativa, ética, viabilidad técnica/económica y materiales de apoyo.

1️⃣ Objetivo general del rol

Jack se encargará de todo lo relacionado con la comunicación, la defensa y la justificación del proyecto, incluyendo:

- La presentación final (diapositivas).

- La narrativa del proyecto (contar la historia, impacto humano).

- La defensa ante el jurado (preguntas difíciles).

- El documento ético: sesgos, transparencia, impacto humano.

- El documento de viabilidad: coste, fases, roadmap, riesgos.

- La parte humana del prototipo:

  - Qué problema resuelve

  - Por qué mejora los procesos de RRHH

  - Qué aporta a personas reales

Jack NO necesita saber programación, MCP, backend ni nada técnico → su trabajo es 100% complementario.

2️⃣ Entregables principales

Jack deberá entregar:

✔️ 1. Presentación oficial MatchKey (PowerPoint / Google Slides)

- 12–18 diapositivas

- Diseño visual coherente

- Mismo estilo que la marca del equipo

- Contenido claro, simple y “tipo consultoría”

✔️ 2. Guion oral de la presentación

- Quién habla en cada parte

- Qué se dice exactamente

- Tiempo total: 3–5 minutos

✔️ 3. Documento de ética y sesgos

4–6 páginas que incluyan:

- Riesgos de sesgo del modelo

- Cómo se mitigan

- Qué variables se excluyen

- Transparencia del sistema

- Por qué MatchKey es ético y responsable

✔️ 4. Documento de viabilidad y presupuesto

Incluye:

- Estimación realista del coste del prototipo

- Coste del sistema completo (producto final)

- Costes de mantenimiento

- Costes de servidores / APIs

- Roadmap a 12 meses

- Equipo necesario

- Riesgos y mitigaciones

✔️ 5. Preguntas del jurado + respuestas preparadas

Listado de:

- 20 preguntas probables del jurado

- Respuestas perfectas ya preparadas

- (Ej: “¿Por qué MCP?”, “¿Cómo evitáis sesgos?”, “¿Qué os hace diferentes?”)

✔️ 6. Documento “visión humana”

Explica:

- Por qué la IA humanizada importa

- Cómo la llamada IA devuelve humanidad al proceso

- Cómo el modelo ayuda a RRHH saturado

- Impacto positivo en candidatos (no sentirse “un número”)

3️⃣ Workflow detallado (paso a paso)

Jack puede trabajar completamente independiente del desarrollo técnico, en paralelo.

FASE 1 — Entender el proyecto (día 1)

Jack revisa:

- El documento “MatchKey Overview” (lo generará Miguel)

- Resumen del reto Accenture

- Objetivos de la solución

Tareas:

- Subrayar conceptos clave

- Definir “la historia que queremos contar”

- Extraer el mensaje principal

FASE 2 — Crear la presentación (día 2–4)

Jack crea una presentación clara, profesional y visual.

Estructura sugerida:

- Título + logo + equipo

- El problema actual del empleo

- Nuestra solución: MatchKey

- Arquitectura general (slide de Miguel)

- Experiencia del candidato

- Experiencia de la empresa

- La llamada IA (aporte humano)

- Matching inteligente (skills + valores + equipo)

- Co-Teaching (slide diferencial)

- Demo del prototipo

- Ética y transparencia

- Impacto y visión

- Roadmap

- Gracias + preguntas

Tareas:

- Diseñar slides base

- Usar colores corporativos

- Elegir iconografía clara

- Añadir texto simple (nada técnico)

- Preparar versión reducida para pitch de 1 min

FASE 3 — Documento ético (día 4–6)

Jack redactará un documento de ética que incluirá:

Contenido:

- Principios éticos aplicados

- Gestión de sesgos (qué datos no usamos)

- Explicabilidad del matching

- Transparencia con el candidato

- Tratamiento de datos personales

- Privacidad

- Seguridad

- Impacto social

Tareas:

- Buscar ejemplos en frameworks de IA ética (UE, UNESCO)

- Definir cómo MatchKey evita sesgos

- Argumentar por qué la llamada IA no discrimina

- Incluir cómo se puede auditar el modelo

FASE 4 — Viabilidad + presupuesto (día 6–7)

Jack preparará:

✔️ Estimación de costes:

- Desarrollo del prototipo

- Infraestructura (GPUs → opcional)

- Hosting

- Licencias

- API LLM (si se usa)

- Sueldos necesarios para un equipo real

✔️ Roadmap:

- MVP (1–2 meses)

- Beta (3–4 meses)

- Versión 1.0 (6 meses)

- Escalado (12 meses)

✔️ Riesgos + mitigaciones:

- Riesgo tecnológico

- Riesgo ético

- Riesgo de privacidad

- Riesgo de escalabilidad

- Riesgo de aceptación del usuario

FASE 5 — Preguntas del jurado (día 7–8)

Jack crea una lista de:

- 20 preguntas difíciles

- 20 respuestas preparadas

Ejemplos:

❓ ¿Cómo evitáis sesgos si usáis IA?
💬 Respuesta: Nuestro motor evita usar variables sensibles y se apoya en la entrevista estructurada, no en rasgos demográficos. Todo es auditable.

❓ ¿Qué diferencia MatchKey de LinkedIn o InfoJobs?
💬 Respuesta: Nuestro matching no es solo técnico; incluye valores, personalidad, encaje de equipo y la posibilidad de Co-Teaching.

Tareas:

- Crear listado de preguntas

- Preparar respuestas perfectas

- Ensayar discurso

FASE 6 — Ensayo y preparación final (día 8–10)

Jack lidera la parte de:

✔ Ensayo completo de la presentación
✔ Ajuste del tono
✔ Ritmo de exposición
✔ Coordinación del equipo
✔ Preparación emocional del pitch
✔ Apoyo al resto del equipo en preguntas técnicas traducidas a lenguaje simple

4️⃣ Checklist independiente (Jack trabaja sin depender de nadie)

Presentación

- Crear presentación

- Preparar pitch de 1 minuto

- Cuidar diseño y narrativa

Ética

- Documento de sesgos

- Principios éticos

- Mecanismos de transparencia

Viabilidad

- Estimación coste

- Roadmap

- Riesgos y mitigaciones

Defensa

- Preguntas y respuestas del jurado

- Preparar argumentos fuertes

- Ensayar

Humanización

- Documento de impacto humano

- Historia emocional del producto

- Razón de existir de MatchKey

5️⃣ Guía GitHub para Jack

Jack no necesita trabajar en Docker ni tocar código.

Su trabajo irá en:

/docs/

presentación/

ética/

viabilidad/

narrativa/

defensa/

Ramas recomendadas:

- feature/jack-docs

Flujo:

- Subir archivos .pptx, .md o .pdf

- Commit por documento

- PR a dev-miguel

6️⃣ Cómo se integrará el trabajo de Jack

Miguel y Asier usarán:

- Su narrativa para la demo

- Su documento ético para el pitch

- Su roadmap para argumentar escalabilidad

- Su presupuesto para justificar viabilidad

La presentación será la cara visible del prototipo.

7️⃣ Resultado final esperado

Cuando Jack termine:

🔥 Tendremos una presentación sólida y profesional

🔥 Tendremos una defensa brillante ante el jurado

🔥 Tendremos documentos éticos, de viabilidad y riesgo

🔥 El proyecto estará perfectamente justificado

🔥 El pitch será convincente, humano y memorable