📘 DOCUMENTO DE TRABAJO – PABLO M

Rol: OCR + extracción de skills + clasificación Must/Nice + embeddings/TF-IDF
Proyecto: MatchKey – AI Mavericks
Responsabilidad: Crear el sistema que transforma texto de CVs y vacantes en datos estructurados (skills y experiencia técnica).

1️⃣ Objetivo general del rol

Pablo M es responsable de toda la parte técnica que permite convertir documentos (CVs y descripciones de vacantes) en información estructurada, es decir:

- Extraer texto de PDFs, imágenes o DOCX (OCR).

- Limpiar y normalizar ese texto.

- Detectar skills técnicas usando TF-IDF y embeddings.

- Clasificarlas en:

  - Must Have

  - Nice to Have

- Preparar un tool MCP llamado skills_extractor.

- Preparar un tool MCP llamado document_parser.

- Entregar JSON estándar para que Miguel lo integre.

Su trabajo es crítico, pero no depende de nadie más.
Puede usar los CVs y vacantes reales que ya tenéis o cualquier dataset dummy.

2️⃣ Entregables principales

Pablo M deberá entregar:

✔️ 1. Módulo OCR completo (MCP: document_parser)

Debe incluir:

- Lectura de PDF

- Lectura de DOCX

- Lectura opcional de imágenes (JPG/PNG) con OCR

- Normalización del texto

Salida estándar:

{

"raw_text": "texto completo extraído...",

"clean_text": "texto limpio y normalizado...",

"metadata": {

"num_pages": 2,

"source": "cv_pdf"

}

}

✔️ 2. Módulo de extracción de skills (MCP: skills_extractor)

Dado un texto:

- Detectar skills mediante:

  - TF-IDF

  - Embeddings

  - Listas predefinidas de skills (puede crear una)

- Clasificar skills en:

  - Must Have

  - Nice to Have

Salida estándar:

{

"must_have": ["python", "sql"],

"nice_to_have": ["airflow", "docker"],

"all_skills": ["python", "sql", "docker", "airflow"]

}

✔️ 3. Diccionario/ontología de skills

Archivo skills_dictionary.json con:

- skills base

- alias (ej. “py”, “python3” → “python”)

- categorías opcionales

✔️ 4. Scripts de limpieza de texto

- Quitar caracteres raros

- Normalizar encodings

- Unificar mayúsculas/minúsculas

- Tokenización ligera

✔️ 5. Documentación

Explicar:

- Cómo usar el OCR

- Cómo usar el extractor de skills

- Cómo actualizar la ontología

- Cómo entrenar TF-IDF

- Cómo añadir nuevas skills

3️⃣ Workflow detallado (paso a paso)

Pablo M puede trabajar totalmente independiente, sin backend ni frontend funcionando todavía.

FASE 1 — Preparación del entorno (día 1)

✔️ 1. Crear rama en GitHub

feature/pablom-ocr-skills

✔️ 2. Crear carpetas en el repositorio:

backend/app/services/skills/

backend/app/services/ocr/

backend/app/services/common/

✔️ 3. Instalar librerías necesarias (en su propio entorno local):

- pytesseract (si usa OCR)

- pdfplumber

- python-docx

- scikit-learn (TF-IDF)

- sentence-transformers (embeddings)

- numpy

- pandas

(Todo esto luego Miguel lo meterá al Docker.)

FASE 2 — Módulo OCR: MCP tool document_parser (día 2–4)

✔️ Objetivo

Ser capaz de convertir cualquier documento (PDF, imagen, DOCX) en texto limpio.

✔️ Tareas

- Crear archivo:
backend/app/services/ocr/document_parser.py

- Implementar funciones:

  - parse_pdf(path)

  - parse_docx(path)

  - parse_image(path)

- Implementar detectores:

  - Si el PDF está escaneado → usar OCR

  - Si el PDF es digital → extraer texto directo

- Implementar:

- def clean_text(text):

- # remove ascii errors, normalize accents, lowercase, etc.

✔️ Salida JSON estándar (muy importante)

{

"raw_text": "...",

"clean_text": "...",

"metadata": {

"language": "es",

"num_words": 1200,

"source_type": "pdf"

}

}

FASE 3 — Diccionario ontológico de skills (día 4–5)

Crear archivo:

backend/app/services/skills/skills_dictionary.json

Formato:

{

"python": ["py", "python3"],

"sql": ["postgresql", "mysql", "tsql"],

"docker": [],

"airflow": ["apache airflow"],

"power bi": ["powerbi", "bi"],

"machine learning": ["ml", "aprendizaje automático"]

}

Esto permitirá:

- Matching exacto

- Matching aproximado

- Matching semántico por embeddings

FASE 4 — Extracción de skills: MCP tool skills_extractor (día 5–8)

✔️ Flujo general del extractor

- Limpiar texto

- Tokenizar

- Buscar skills exactas (diccionario)

- TF-IDF → detectar términos relevantes

- Embeddings → detectar sinónimos

- Clasificar Must/Nice usando reglas:

✔️ Reglas de clasificación

En vacantes:

- Skills que aparecen en frases con “obligatorio”, “imprescindible”, “must”, “se requiere” → Must Have

- Skills que aparecen con “deseable”, “valoramos”, “plus”, “nice to have” → Nice to Have

En CV:

- No hace falta clasificación, solo lista completa

✔️ Salida JSON:

{

"must_have": ["python", "sql"],

"nice_to_have": ["docker"],

"all_skills": ["python", "sql", "docker"]

}

Con esto Miguel puede enchufarlo directamente en su backend.

FASE 5 — Evaluación y testing (día 8–9)

Usar los archivos que ya subiste al proyecto:

📄 /mnt/data/03_cv.docx
📄 /mnt/data/01_cv.docx
📄 /mnt/data/vacantes_ia_datos.pdf

Tareas:

- Pasar el OCR a los CV

- Pasar el extractor a la vacante

- Verificar que Must/Nice salen correctamente

- Ajustar diccionario

FASE 6 — Documentación (día 9–10)

Crear archivo:

backend/app/services/skills/README.md

Debe incluir:

- Cómo funciona el OCR

- Cómo funciona skills_extractor

- Ejemplos de entrada/salida

- Cómo añadir nuevas skills

- Cómo reentrenar TF-IDF

- Cómo ejecutar tests

4️⃣ Checklist independiente (Pablo M trabaja sin esperar a nadie)

OCR

- Implementar parse_pdf

- Implementar parse_docx

- Implementar parse_image

- Implementar clean_text

- Crear MCP tool document_parser

Skills extractor

- Crear diccionario de skills

- Implementar TF-IDF

- Implementar embeddings

- Detectar skills exactas

- Clasificar Must/Nice usando reglas

- Crear MCP tool skills_extractor

Tests

- Probar con 01_cv.docx

- Probar con 03_cv.docx

- Probar con vacantes_ia_datos.pdf

Documentación

- README con explicación técnica

- Ejemplos JSON

- Guía de ampliación del diccionario

5️⃣ Guía de trabajo en GitHub (Pablo M)

Ramas recomendadas

- main

- dev-miguel

- feature/pablom-ocr-skills ← TU RAMA

Pasos

- Crear rama

- Subir diccionario y scripts

- Commit pequeño por módulo:

  - OCR

  - Extractor

  - Diccionario

- Hacer PR a dev-miguel

- Miguel integrará tus MCP tools en FastAPI

6️⃣ Cómo se integrará tu trabajo

Miguel conectará tus herramientas así:

En la subida de CV:

text = document_parser.run(file)

skills = skills_extractor.run(text)

En creación de vacante:

skills = skills_extractor.run(job_description)

Tu trabajo será plug-and-play, sin necesidad de que conozcas el backend.

7️⃣ Resultado final esperado

Cuando Pablo M termine:

🔥 El sistema podrá leer cualquier CV/vacante

🔥 El extractor clasificará skills Must/Nice

🔥 Miguel podrá enchufarlo al backend sin tocar nada

🔥 Matching engine tendrá datos fiables

🔥 La demo visual de vacantes será realista