📘 DOCUMENTO DE TRABAJO – PABLO

Rol: Scraping de valores + cursos, datasets, normalización
Proyecto: MatchKey – AI Mavericks
Responsabilidad: Proveer datos externos procesados para valores culturales y para cursos de mejora en skill gaps.

1️⃣ Objetivo general del rol

Pablo es responsable de:

- Obtener valores culturales de empresas y universidades (scraping o dataset simulado).

- Obtener ofertas de cursos (scraping o dataset estático).

- Limpieza y normalización de esos datos.

- Generar datasets internos listos para usar por el tutor_agent y values_background (MCP).

- Crear un adapter de acceso a esos datos para que FastAPI pueda consultarlos con facilidad.

IMPORTANTE:
Pablo no depende de Miguel, Pablo M o Asier.
Puede trabajar con archivos locales y generar datasets sin que nada más esté construido todavía.

Luego Miguel integrará estos datos en el backend.

2️⃣ Entregables principales

Pablo deberá entregar:

✔️ 1. Dataset de valores de empresas/universidades

- Formato .json o .csv

- Estructura estandarizada para que el backend pueda consumirla:

{

"universidad_francisco_de_vitoria": {

"valores": ["formación integral", "ética", "servicio", "innovación"]

},

"universidad_politecnica_madrid": {

"valores": ["tecnología", "excelencia académica", "investigación"]

},

"accenture": {

"valores": ["liderazgo", "innovación", "diversidad", "colaboración"]

}

}

✔️ 2. Dataset de cursos recomendados

- Archivo .json o .csv con estructura estandarizada:

[

{

"skill": "Python",

"curso": "Python para Data Science",

"url": "https://...",

"duracion": "10 horas",

"plataforma": "Coursera"

}

]

✔️ 3. Scraper funcional (si se necesita)

- En Python, dentro de backend/app/services/scraping/

- Pero solo necesario si da tiempo.
Si no → dataset estático muy bien hecho.

✔️ 4. Limpieza y normalización

- Scripts que limpian:

  - texto de valores,

  - listas redundantes,

  - caracteres raros.

✔️ 5. Adapter de acceso a datos

Código que permite a FastAPI hacer:

values = values_adapter.get_values("accenture")

courses = course_adapter.get_courses_for_skill("Python")

✔️ 6. Documentación

- README con:

  - cómo se generaron los datasets,

  - cómo actualizarlos,

  - cómo se usará el adapter.

3️⃣ Workflow detallado (paso a paso)

Este workflow permite a Pablo trabajar completamente independiente del resto del equipo.

FASE 1 — Preparación del entorno (día 1)

✔️ 1. Crear rama en GitHub

feature/pablo-scraping

✔️ 2. Crear carpeta en el repositorio:

backend/app/services/scraping/

✔️ 3. Crear archivo base:

- values_scraper.py

- courses_scraper.py

- values_dataset.json

- courses_dataset.json

FASE 2 — Scraping de valores culturales (día 1–2)

✔️ Objetivo

Extraer o simular valores culturales de:

- Universidades

- Empresas

✔️ Resultado mínimo (si no hay scraping real)

Dataset estático bien formado.

✔️ Resultado ideal (si hay tiempo)

Scraping simple de páginas como:

- Wikipedia

- Página oficial de la empresa/universidad

- Artículos de valores corporativos

✔️ Tareas

- Crear función get_values_from_web(url)

- Extraer listas de valores (keywords: "valores", "principios", "cultura")

- Limpiar texto

- Normalizar valores a listas

- Guardar en values_dataset.json

FASE 3 — Scraping de cursos (día 2–4)

✔️ Objetivo

Tener un dataset de cursos que el tutor_agent usará para recomendaciones.

✔️ Resultado mínimo

Excelente dataset estático en .json.
Ejemplo:

- Python

- SQL

- Docker

- Airflow

- Power BI

- Machine Learning

✔️ Resultado ideal

Scraper básico desde:

- Coursera

- edX

- Udemy

- OpenBootcamp (si tiene API)

✔️ Tareas

- Implementar función search_courses(skill)

- Limpiar resultados

- Guardar en courses_dataset.json

FASE 4 — Limpieza y normalización (día 4)

✔️ Objetivo

Que Miguel reciba datos estructurados, consistentes y fáciles de consumir.

✔️ Tareas

- Pasar todos los valores a minúsculas

- Eliminar duplicados

- Normalizar acentos

- Alinear nombres (ej. “python”, “Python”, “PYTHON” → “python”)

- Documentar el estándar

FASE 5 — Adapter para FastAPI (día 5–6)

Este adapter permitirá que Miguel lo integre sin esfuerzo.

✔️ Crear archivo:

backend/app/services/scraping/values_adapter.py

✔️ Código recomendado:

import json

from pathlib import Path

class ValuesAdapter:

def __init__(self):

path = Path(__file__).parent / "values_dataset.json"

self.data = json.load(open(path, "r", encoding="utf8"))

def get_values(self, name: str):

name = name.lower().replace(" ", "_")

return self.data.get(name, {}).get("valores", [])

✔️ Hacer lo mismo para cursos:

courses_adapter.py

FASE 6 — Documentación (día 6–7)

Crear archivo:

backend/app/services/scraping/README.md

Contenido recomendado:

- Objetivo del módulo

- Cómo actualizar datasets

- Ejemplo de uso del adapter

- Explicación del scraping/datasets

- Lista de fuentes

- Instrucciones para futuros desarrolladores

4️⃣ Checklist independiente (Pablo puede trabajar solo)

Datasets

- Crear dataset universidades/empresas

- Crear dataset cursos

- Normalizar y limpiar valores

Scraping (si hay tiempo)

- Scraper valores

- Scraper cursos

- Actualizar datasets

Adapters

- ValuesAdapter listo

- CoursesAdapter listo

Documentación

- README del módulo scraping

- Ejemplos de uso

- Estándares de datos definidos

5️⃣ Guía de trabajo en GitHub

Ramas recomendadas

- main

- dev-miguel

- feature/pablo-scraping ← TU RAMA

Pasos

- Crear la rama

- Trabajar siempre ahí

- Cada dataset → commit separado

- Cada scraper → commit separado

- Hacer PR a dev-miguel cuando esté listo

- Miguel integra adapters y endpoints

6️⃣ Cómo se integrará tu trabajo

Miguel conectará tus datasets así:

- Para matching:

- candidate_values = values_adapter.get_values(candidate_university)

- company_values = values_adapter.get_values(company_name)

- Para tutor_agent:

- suggested_courses = courses_adapter.get_courses_for_skill("docker")

Tu trabajo será plug-and-play, transparente para el resto.

7️⃣ Resultado final esperado

Al finalizar tu parte tendremos:

🔥 Dataset limpio y útil de valores culturales

🔥 Dataset de cursos listo para recomendaciones

🔥 Adapters consumibles por FastAPI

🔥 Cero dependencias del resto

🔥 Una base sólida para los MCP tools de valores y tutoría