📘 DOCUMENTO DE TRABAJO – MIGUEL

Rol: Arquitectura & Backend & Frontend
Proyecto: MatchKey – AI Mavericks (Accenture)
Responsabilidad: Capa base del sistema + integración de todos los módulos

1️⃣ Objetivo general del rol

Miguel es responsable de construir toda la infraestructura base del prototipo: arquitectura técnica, backend, frontend, base de datos, orquestación MCP y wiring de todos los módulos.

El criterio clave es que todo lo que hagan los demás (Pablo, Pablo M, Asier, Jack) se enchufe a su infraestructura sin romper nada.

Miguel prepara los cimientos, los demás añaden “la inteligencia”.

2️⃣ Entregables principales del rol

Miguel deberá entregar:

1. Arquitectura del proyecto (documentada y ejecutable)

- Diagrama de arquitectura.

- Descripción de flujos (candidato, empresa, matching).

- Estructura de carpetas para:
frontend/, backend/, db/, agents_mcp/, services/.

2. Backend FastAPI (mínimo funcional completo)

Con todos los endpoints creados (aunque devuelvan dummy data):

- /auth/login

- /candidates/*

- /companies/*

- /jobs/*

- /copilot/process_call

- /jobs/{id}/match_candidates

- /jobs/{id}/co_teaching

- /candidates/{id}/recommended_jobs

- /candidates/{id}/job/{job_id}/gaps

3. Base de datos completa

Tablas mínimas:

- users

- candidates

- companies

- jobs

- job_skills

- candidate_skills

- candidate_interviews

- matches (opcional)

- personality_quiz_results (nuevo para Jack)

4. Integración MCP

Adaptadores para orquestar tools desde FastAPI:

- document_parser

- skills_extractor

- values_background

- hr_copilot

- team_fit

- matching_engine

- tutor_agent

- co_teaching_agent

En esta fase, Miguel solo crea:

- capa MCP base,

- cliente MCP dummy,

- métodos stub.

Los demás rellenarán los tools reales.

5. Frontend Streamlit

Interfaz completa, con:

Candidato

- Mi perfil

- Llamada IA

- Vacantes recomendadas

- Cómo puedo mejorar

Empresa

- Perfil empresa

- Crear vacante

- Analítica talento

- Co-Teaching

6. Documentación del proyecto

- README del repositorio

- Guía de instalación

- Guía para colaborar

- Guía para desarrollar agentes con MCP

- Esquema de API con OpenAPI docs

7. Apoyo transversal

- Integración del quiz y documentos de Jack (no técnico)

- Integración del scraping (Pablo)

- Integración del OCR/skills extractor (Pablo M)

- Integración del HR Copilot (Asier)

3️⃣ Workflow detallado (paso a paso)

FASE 1 — Preparación e Infraestructura (Día 1)

✔ Inicializar repositorio GitHub
✔ Crear estructura de carpetas
✔ Crear docker-compose.yml con:

- FastAPI (backend)

- Streamlit (frontend)

- PostgreSQL/SQLite (db)
✔ Configurar entorno MCP en backend

FASE 2 — Base de datos y modelos (Día 1-2)

Objetivo: DB lista con tablas y ORM.

✔ Definir modelos en SQLAlchemy:

- Users

- Candidates

- CandidateSkills

- CandidateInterviews

- Companies

- Jobs

- JobSkills

- TeamProfile

- QuizResults

✔ Crear script inicial de migraciones (Alembic opcional)

FASE 3 — Backend FastAPI (Día 2-3)

Objetivo: Backend base con endpoints funcionales (dummy).

✔ Crear routers:

- auth.py

- candidates.py

- companies.py

- jobs.py

- copilot.py

- match.py

- co_teaching.py

✔ Definir todos los JSON contract
✔ Implementar dummy responses que no dependan de nadie

Ejemplo:
/copilot/process_call debe devolver un JSON fijo aunque Asier no haya hecho nada.

FASE 4 — Capa MCP y agentes (Día 3-4)

Objetivo: Miguel prepara la interfaz MCP, no la inteligencia.

✔ Crear archivo services/mcp_client.py
✔ Crear una clase por tool:

class DocumentParserTool:

def run(self, text): return {}

✔ Conectar cada endpoint FastAPI a un tool MCP dummy

Cuando Pablo / Pablo M / Asier entreguen sus tools, solo se reemplaza la lógica interna.

FASE 5 — Frontend Streamlit (Día 4-7)

Objetivo: Frontend totalmente funcional con datos dummy.

✔ Definir navegación basada en st.session_state
✔ Crear páginas:

Candidato

- Mi Perfil

- Llamada IA (simulada)

- Vacantes recomendadas

- Cómo mejorar

Empresa

- Perfil

- Crear vacante

- Analítica talento

- Co-Teaching

✔ Integrar con backend (requests POST/GET)
✔ Mostrar datos devueltos por APIs dummy

FASE 6 — Matching Engine (Día 7-8)

Aquí Miguel construye:

✔ Fórmula inicial:

score_global = 0.5*skills_match + 0.3*values_match + 0.2*team_fit

✔ Implementación en MCP matching_engine
✔ Integración en endpoints
✔ Visualización en Streamlit

FASE 7 — Documentación + Refinamiento (Día 8-10)

✔ Documentación completa en README
✔ Diagrama arquitectura (Mermaid/Draw.io)
✔ Instrucciones para los demás devs
✔ Preparación para integración final

4️⃣ Checklist de tareas independientes (sin depender del resto)

Esto permite que Miguel trabaje solo sin esperar a nadie.

Infraestructura

- Crear estructura repositorio

- Crear docker-compose

- Crear backend FastAPI vacío

- Crear frontend Streamlit vacío

Base de datos

- Implementar todos los modelos

- Crear migraciones

- Conectar DB al backend

Backend

- Implementar todos los endpoints (dummy)

- Definir todos los JSON contract

- Documentar los endpoints

MCP

- Crear clase global del cliente MCP

- Crear tools dummy

- Integrar MCP con endpoints

Frontend

- Implementar vista candidato

- Implementar vista empresa

- Integrar perfiles

- Integrar vacantes

- Integrar matching con dummy data

- Integrar Co-Teaching (dummy)

Matching Engine

- Implementar función score_global

- Crear tool MCP matching_engine

- Integrarlo con endpoint /jobs/{id}/match_candidates

Documentación

- Redactar README

- Añadir guía instalacion

- Añadir guía desarrolladores

- Diagrama de arquitectura

5️⃣ Guía de trabajo en GitHub para Miguel

Ramas recomendadas

- main → estable

- dev-miguel → tu rama principal

- feature/frontend-base

- feature/backend-base

- feature/mcp-adapter

Buenas prácticas

- Commits pequeños y descriptivos

- Hacer pull requests solo desde tu rama a main/dev

- Etiquetar issues por área:

  - backend

  - frontend

  - database

  - architecture

  - mcp

Integración

- Todos los demás trabajarán con tus interfaces y tus JSON contracts

- Si cambias un endpoint → actualizar docs

6️⃣ Apoyo al trabajo de Jack (NO técnico)

Jack se encargará de:

- Preparar diapositivas

- Elaborar defensa del proyecto

- Preparar respuestas a preguntas del jurado

- Redactar:

  - un presupuesto estimado

  - análisis de viabilidad

  - análisis de costes

  - roadmap del producto

  - riesgos y mitigaciones

  - documento ético

Miguel deberá:

- Crear carpeta /docs/ en repo

- Plantillas para Jack (PowerPoint o Markdown)

- Exportar capturas/datos del prototipo para incluir en slides

- Guiarle técnicamente para que entienda lo esencial

7️⃣ Resultado final esperado de Miguel

Al finalizar el trabajo de Miguel, el equipo tendrá:

🔥 Un prototipo COMPLETO funcionando aunque los agentes IA no estén listos

🔥 Una infraestructura sólida y modular

🔥 Un repositorio ordenado y profesional

🔥 Un backend y frontend plug-and-play

🔥 Los demás podrán trabajar sin fricción

8️⃣ Infraestructura Docker (integrado en el documento de Miguel)

(Esta sección no requiere implementación inmediata, solo deja claro qué hacer cuando llegue el momento.)

Toda la plataforma MatchKey deberá ejecutarse únicamente con Docker, para asegurar:

- Portabilidad

- Entornos iguales para todos los miembros del equipo

- Evitar problemas de instalación local

- Preparar la demo de Accenture sin fallos

8.1. Objetivo

Dejar preparado un entorno donde backend, frontend y base de datos funcionen en contenedores coordinados por docker-compose, de forma que cualquier persona pueda arrancar el sistema con:

docker-compose up --build

Este objetivo se ejecutará en la fase adecuada del desarrollo (cuando Miguel haya estructurado backend y frontend), pero ya queda documentado aquí para saber qué hacer llegado el momento.

8.2. Servicios mínimos en Docker

El prototipo completo se basará en tres contenedores principales, más adelante ampliables si queremos aislar agentes MCP:

- db → PostgreSQL

- backend → FastAPI

- frontend → Streamlit

(En el futuro: se puede añadir un contenedor específico para los MCP tools, pero no es obligatorio para el prototipo.)

8.3. Estructura recomendada del proyecto

Cuando llegue el momento de montar el entorno Docker, esta será la estructura estándar:

project/

docker-compose.yml

backend/

Dockerfile

requirements.txt

app/

main.py

routers/

services/

models/

...

frontend/

Dockerfile

requirements.txt

app.py

pages/

...

db/

init.sql   # opcional

Esta estructura permite:

- Desarrollar por separado el backend y el frontend

- Levantarlos conjuntamente en contenedores

- Aislar dependencias

- Simplificar el despliegue para la demo

8.4. docker-compose.yml (plantilla para implementar más adelante)

Cuando toque implementar Docker, partiremos de esta plantilla (no hace falta escribirla aún, solo documentarla):

version: "3.9"

services:

db:

image: postgres:15

environment:

POSTGRES_USER: matchkey

POSTGRES_PASSWORD: matchkeypassword

POSTGRES_DB: matchkey_db

volumes:

- db_data:/var/lib/postgresql/data

networks:

- matchkey_net

ports:

- "5432:5432"

backend:

build:

context: ./backend

environment:

DB_HOST: db

DB_PORT: 5432

DB_USER: matchkey

DB_PASSWORD: matchkeypassword

DB_NAME: matchkey_db

depends_on:

- db

ports:

- "8000:8000"

networks:

- matchkey_net

frontend:

build:

context: ./frontend

environment:

BACKEND_URL: http://backend:8000

depends_on:

- backend

ports:

- "8501:8501"

networks:

- matchkey_net

networks:

matchkey_net:

volumes:

db_data:

Esto garantizará que:

- Streamlit llama a FastAPI mediante http://backend:8000

- FastAPI llama a PostgreSQL mediante db:5432

- Todo funciona sin configuraciones adicionales

8.5. Dockerfiles (documentados, no implementados todavía)

Cuando llegue el momento, Miguel creará:

Backend Dockerfile (FastAPI)

- Basado en Python slim

- Instala dependencias

- Copia código

- Ejecuta uvicorn

Frontend Dockerfile (Streamlit)

- Basado en Python slim

- Instala Streamlit y dependencias

- Ejecuta streamlit run

De momento solo queda documentado que “esto se hará así”.

8.6. Buenas prácticas para desarrollo con Docker (recordatorio futuro)

Cuando llegue el momento de implementar:

- Usar volúmenes de código en desarrollo para ver cambios sin reconstruir imágenes.

- Evitar volúmenes en la versión “demo final” para garantizar estabilidad.

- Documentar en el README cómo arrancar y detener contenedores.

- Mantener .env para credenciales, nunca subirlas a GitHub.

8.7. Integración con el trabajo del resto

Una vez Docker esté implementado:

- Pablo podrá exponer su scraping como un simple módulo Python dentro del contenedor backend.

- Pablo M podrá desarrollar OCR/skills sin necesidad de instalar dependencias fuera.

- Asier integrará su tool “HR Copilot” dentro del entorno backend (como módulo MCP o script interno).

- Jack no necesitará entornos técnicos: podrá levantar el prototipo con un solo comando.

8.8. Checklist Docker para Miguel (ejecutable cuando corresponda)

- Crear docker-compose.yml

- Crear Dockerfile backend

- Crear Dockerfile frontend

- Conectar variables de entorno a DB

- Configurar BACKEND_URL en Streamlit

- Añadir sección de Docker al README

- Probar que el entorno se levanta limpio

- Probar endpoints con la base de datos en contenedor

- Probar frontend leyendo datos del backend en contenedor

8.9. Resultado esperado cuando Docker esté implementado

- Cualquiera del equipo puede ejecutar:

docker-compose up --build

y automáticamente aparecerán:

- Backend en → http://localhost:8000

- Frontend en → http://localhost:8501

- Base de datos accesible desde servicio db

No requerirá instalaciones locales de Python, FastAPI, Streamlit ni Postgres.